Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych

Nr sprawy: **WT.374.74.25.2022.DM**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych.

Nadzór przyrodniczy i przeniesienie gatunków chronionych w ramach zadania pn. „Budowa obiektów Urzędu Morskiego o funkcji biurowo, warsztatowo, magazynowej i obiektów bazy transportowej wraz z infrastruktura towarzyszącą” w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10na terenie działek nr 851, 853, 847, obr. 0026 Śródmieście.

Zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr RDOŚ-Gd-WZG.6401.220.2019.AB.2 z dnia 30.10.2019 (w załączeniu) w ramach powyższego nadzoru należy wykonać następujący zakres prac.

1. Uzupełnienie i naprawa tymczasowego płotku herpetologicznego wraz z wiaderkami zbiorczymi po obu stronach wygrodzenia (630 m ).

2. Przemieszczenie gatunków chronionych poza obszar realizacji - tylko w przypadku pojawienia się nowych zwierząt chronionych w obrębie inwestycji, ponieważ czynności związane z chwytaniem   
i przemieszczeniem gatunków chronionych została już zrealizowana na podstawie decyzji RDOŚ- Gd-WZG.6401.103.2020.AB.2 z dnia 25.05.2020r.

3. Nadzór herpetologiczny w okresie realizacji inwestycji (marzec-listopad) - w okresie migracji wiosennej i jesiennej – jedna kontrola dziennie, w okresie zmniejszenia aktywności minimum co 2 dni, połączone z odłowami z obszaru realizacji i przesiedlaniem odłowionych osobników (całość zgodnie z decyzją derogacyjną) – 96 dni nadzoru w sezonie.

4. Sprawozdania z realizacji prac miesięczne (24 raportów) + sprawozdanie roczne ( 2 raporty) + raport końcowy i sprawozdanie z realizacji decyzji derogacyjnej ( 1 raport).

5. Czas realizacji 24 miesięcy – czas nadzoru terenowego 24 miesięcy

Nadzór powyższy powinien być prowadzony przez osobę/osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie grup zwierzą wyszczególnionych w decyzji .

Z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wykonanych czynnościach oraz terminach w jakich były wykonywane oraz ich skutkach dla chronionych gatunków zwierząt.

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu sprawozdania w 2 ezg. w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu elektronicznym (format PDF oraz wersja edytowalna, np. na płycie CD.

Termin wykonania zamówienia:

* czynności podane w decyzji RDOŚ do 30 grudnia 2023.
* sprawowanie z zakresu wykorzystania decyzji do 31 stycznia 2024 r.

Częścią składową niniejszego OPZ stanowi decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZG.6401.220.2019.AB.2 z dnia 30.10.2019r.