W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego **opracowania studium wykonalności dla projektu:  „Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej”** w dniu 5 czerwca br. wpłynęło pytanie, poniżej jego treść:

*PYTANIE:*

*jaki jest stan zaawansowania w zakresie przygotowania poszczególnych zadań, tj. czy dla poszczególnych zadań posiadają Państwo: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / koncepcje (wariantowe) / PFU / projekty budowlane / projekty wykonawcze / pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy)?*

*ODPOWIEDŹ:*

Dla planowanych do realizacji inwestycji posiadamy:

* **Zabezpieczenie miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej** – odc. km 49,20 do km 55,20.

Koncepcję projektową, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

* **Umocnienie brzegowe Rewa (99,9-100,38).**

Projekt budowlany, pozwolenie wodnoprawne  i decyzję środowiskową, procedowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

* **Budowa progów podwodnych Gdynia Orłowo**.

W maju br. została podpisana umowa na sporządzenie projektu koncepcyjnego, wykonanie badań terenowych i sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.